城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、08、17—2020、08、21）

投资发展部:

（一） 重点工作

- 对兰泽居二期（周转房）进行房产测绘，办理不动产登记。

- 修改完善拟定资产转让和资产租赁管理办法、投资管理办法。

- 制定集团公司投资风控委员会议事规则。

- 修改《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》，报相关领导审阅。

- 对拟进入集团网络竞价平台的房产评估公司进行审核。

- 在不动产登记部门将原林业局办公楼宗地、房产信息录入系统。

融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 按要求完成银行间市场交易商协会补充调查问题、收集调查资料，同时为更好的向银行间市场交易商协会介绍我公司经营发展理念、转型方向，最大程度争取因莫旗资产划拨延期披露造成的影响，已撰写城投公司经营情况简介，附本次补充调查同步发送并邮寄至协会自律处分会议办公室。

      - 根据财报披露要求，于本周积极与集团财务部门沟通，并将本年2季度、城投集团、投资公司财报初稿报送招商证券审查，确保8月30日前按规定完成财报披露工作。

      - 关于海区2016年国开棚改基金提前还款事宜，我公司根据海区政府出具的同意提前偿还国开基金446.3万元的函，已经协助海区棚改办办结。

      - 关于存量贷款利率转换为LPR事宜，截至目前，我公司根据各旗市区回函意见已与农发行、建行、国开行签订完所有对应棚改、银证通项目的利率转换协议；工行对应的棚改项目各旗市区都已出函，待工行前来统一签订利率转换协议。

- 一般性工作推进情况

      - 积极与短融、超短融、PPN、东方金诚评级公司相关银行、券商沟通，了解推进各项工作进展。

      - 完成《全国企业信用资质评级申请表》的填写，主要为近三年财务指标的计算。

      - 针对工行棚改贷款有关旗市区，非书面通知其可对后续还款计划进行调整，具体如何调整需旗县自行与工行衔接。

      - 与市财政局债务科商讨，就隐性债务置换事宜与蒙商行对接，初步发送隐性债务规模统计表，经电话沟通后，蒙商行反馈需与总行研究，等通知。

      - 就鄂伦春、莫旗农发行棚改有关事宜及3笔融资租赁转换LPR利率事宜，提交集团党委会（董事会）审议。

项目管理部：

一、中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行；加药系统改造完成70%（等待沈阳亚日设备进场后施工）。

2、预处理间、综合加药间开荒保洁施工。

3、滤站室内行吊安装施工完成，满堂红脚手架拆除施工；滤站屋面保温板安装施工未完成（屋面保温板材料未到货）；外墙刮腻子施工完成，找平打磨施工，外墙涂料施工（因天气原因导致外墙涂料滞后）。

4、污泥处理间设备电缆桥架安装施工完成，设备接线施工，等待正式电缆接通后调试运行；设备工艺管线刷漆施工；二层配电室吊顶施工；外墙腻子打磨找平施工完成，外墙涂料施工（因天气原因导致外墙涂料进度滞后）。

5、综合楼室内涂料施工完成；开荒保洁未施工（保洁人员不足）。

6、后臭氧接触池窗户安装施工完成；内墙抹灰施工未完成（因窗户安装施工缓慢）；后臭氧接触池池底清理垃圾施工；外墙保温未施工（施工人员抢送水泵房外墙保温导致）；青岛国林设备安装人员未进场（预计周三人员到场）。

7、预处理间至滤站阀门井支模施工（因连日大雨，预处理至滤站阀门井支模施工及其砼浇筑施工滞后）；厂区外低区DN1000给水管降水施工，土方开挖施工。

8、送水泵房南侧道路土方开挖，山皮石基础垫层压实施工，机修间东侧至反冲洗泵房砼路面浇筑施工；路边石随路面完成安装。

9、送水泵房取样管安装施工完成；反冲洗设备间设备接电施工及送水泵房设备接电施工滞后(因污泥处理间施工滞后导致)。

12、西侧围墙缺口处砌筑施工。

13、滤站北侧阀门井内4组阀门安装完成。

14、滤站至反冲洗泵房吸水井工艺管线土方开挖施工。

15、输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方审计单位正在审计。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

鄂温克旗郭旗长已经组织召开会议，对市政府召开的应急水源项目推进会上提出的问题进行分工、落实。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

本周无进展。

四、老年公寓项目

本周无进展。

五、供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

六、国际会展中心项目

1.目前已与社会资本方中交第二公路工程局召开了项目座谈会，本周已按法律顾问意见修改了合同及股权协议书，现已由市住建局报送市政府审核，目前正在由法制办征求律所意见。

2.经过与人防办陈主任沟通工作，在原设计方案基础上将地下室停车位区域改造成12300平方米人防，其余面积通过缴纳异地人防建设费补足。

七、城建档案馆项目

1．临建生活区完成70%；

2．临建办公区已投入使用；

3．场区道路砼浇筑完成40%；

4．基槽排土完成30%；

5．降水工作正常进行。

八、历史博物馆

1、一层砌体砌筑完成90%；二层砌体完成60%；三层砌体完成40%；

2、屋面层女儿墙反坎浇筑完成50%；

3、学术报告厅钢筋桁架楼承板开始铺设完成80%；大厅钢桁架吊装完成；

4、一层消防主管、强排烟管道安装完成25%；

滞后情况及原因：

1、一层二层砌筑、屋面层女儿墙反坎浇筑滞后：因上周连续降雨，对现场钢结构安装、混凝土浇筑、室内砌体施工均造成严重影响，导致施工进度滞后；

- 2、一层主排水管道安装滞后：因部分场地未清理出来暂未施工，现场正抓紧清理，争取下周赶上施工进度；

3、一层报警桥架未安装：因材料未及时进场，现场暂未施工。

九、新闻中心

配合法务部作诉讼前准备工作，项目部提供新闻中心原有相关资料。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧外网部分：1#楼南侧理石铺装完成50%；4#楼北侧理石铺装完成；2#楼北侧和西侧散水完成，北门门前台阶理石铺装完成，北侧临时围墙拆除完成；

2、3#楼三层报告厅吊顶石膏板完成；舞台墙面石膏板基层完成；二层公共区域地砖铺贴完成50%；二层窗口抹灰完成；一层咖啡厅棚面龙骨安装完成50％；二层石膏板棚面安装完成；转换层安装完成；舞台墙面、柱子基层和饰面层安装完成；

3、7#楼室内硬装完成，交付给使用方；

4、1#楼一层棚面、墙面墙泥挂网完成；二层照明插座布线完成；卫生间、淋浴间给排水管道安装完成；地沟部分采暖管道敷设完成；消防管道安装完成70%；

滞后情况及措施：

1、1#楼南侧理石铺装滞后：因1#楼南侧东有树木，现场调整施工工序，下周铺装完成；

2、4#楼南侧理石铺装滞后：因本周连续降雨，南侧理石未能铺装；

3、观众厅后侧吊顶隔音棉未施工：由于现场工序调整为三层制作暖气罩，本周未施工。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

基础降水；一层二次结构砌筑；二层砌块上料及植筋完成；污水管网化粪池埋装完成；地下室采暖、给水主管道安装。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

已取得项目选址预审意见书，目前发改委正在协调财政局出具资金到位证明，待组件齐全报批项目可研报告。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。近期民航局领导将到海拉尔机场调研，机场公司要求对平滑道工程施工围界及施工场地进行整理。

十五、呼伦贝尔市体育运动学校

8月18日与体校相关人员和设计单位人员到现场踏查了临电位置、供热管网和市政管网是否有接口；目前可研报告书正在编制当中，净地证明已出，选址意见书和土地预审正在办理中。

十六、满洲里国门党建学院建设项目

1、与满洲里审批局、自然资源局、林草局对接立项批复、土地征占相关手续推进方案；

2、根据满洲里市审批局意见修改可行性研究报告；

3、与项目设计单位商议设计招标控制价相关事宜。

十七、伊敏河河道整治及生态恢复工程

1、与内蒙古焯勒公司进行了沟通，焯勒公司现已确定了开挖运输车队和劳务施工单位，做好了开工准备工作，并让施工单位协助寻找合适的弃土场。

2、与辽宁松辽监理公司已沟通，监理人员已进场。

3、已向海拉尔区防汛指挥部和海区水利局呈报了防汛预案。

4、已向呼伦贝尔市水利局提交复工申请。

财务部:

（一）重点工作推进计划

1.偿还2020年8月国家开发银行相应的贷款本金。

2.完成房地产公司望园项目工程竣工决算的工程款统计工作。

3.配合人力资源部提供2019年企业负责人工资总额中财务相关数据

4.完成物业公司、地产公司统计局联网直报工作。

5.提供兰泽居项目（含工程成本、装饰装修备品及生活物品）等各项工程支出产的融资成本，提供投资发展部及审计部。

6.整理审价小组会支付材料提交党委会。

7.整理城投生态公司2020年预算材料，并及时与分管领导对接。

8.配合市财政局完成集团公司2019年债券结余资金支付情况说明。

9.继续更新与市财政局对账明细表，完成上半年的数据整合工作。

10.赴莫旗生态农业公司对1-8月份账务进行账务审核。

11.按照要求，整理海拉尔二中第二校区项目工程总投，已完成投资及资金来源，并形成说明。

12. 配合人力资源部完成工资总额预算中财务数据的提供。

13.完成集团公司及子公司各项目上半年工程款的支付的统计梳理工作。

14.继续配合康养公司和物业公司的对账工作，为业务交接做准备。

15.整理集团公司2020年6月债务余额，并按照隐性债务口径统计缺口资金。

16.整理新闻中心项目接收账目。

（二）一般工作推进计划

1.整理8月份凭证，完成日常账务处理工作

2.打印集团公司及子公司上半年总账、明细账等账页。

3.整理凭证，完成集团公司及各子公司网银对账工作

人力资源部：

（一）本周工作回顾（2020.8.17-2020.8.21）

1、推进工资总额预算事宜。

2、汇总、整理周报。

3、完成社保缴费补缴。

4、进行集团、房地产、园林绿化、汽车租赁等公司社保基数调整工作。

5、集团及各子公司工商保险人员增减工作。

6、集团公司社保缴费增人事宜。

7、集团、房地产、园林绿化、汽车租赁公司社保人员信息变更。

8、推进部门或子公司职能、正副职职责事宜。

9、收《关于调整集团公司领导班子工作分工的通知》文件。

10、收《关于开展持续落实中央八项规定实施细则精神的自查通知》文件，按照分工推进相关部分。

11、收国资委《关于下达2020年度企业负责人经营业绩及第二任期考核目标的通知》。

党政办：

（一）行政工作

1.收文7份，发文5份。

2.收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

3.十九届四中全会网络课程学习并撰写研讨材料

4.会议布置2次。

5.集团网站、公众号上传新闻稿2篇；国资委网站报送2篇；周报1篇。

6.撰写新闻稿2篇。

7.拟写集团公司上半年度工作总结及下半年度工作计划。

8.协调项目部、财务部更新报送重点项目信息至发改委。

9.对卫星遥感技术应用服务可行性研究报告提出风险建议。（子公司参照执行）。

10.修改档案管理制度。

11.开展创城工作，分别给开发区社区、天鹅湾社区送垃圾桶、消防用品、宣传栏。

12.与开发区社区、天鹅湾社区工作人员对接创城相关资料、台账事宜。

13.自查本集团2018-2020年度招待使用费是否符合标准（有无婚丧嫁娶、购买购物卡等情况）修改档案室管理实施细则。

（二）党群工作

1.筹备党委会议研究党建工作。

2.组织开展8月份中心组学习。

3.筹备党组织结对共建活动，准备讲党课材料。

4.起草机关支部上年工作汇报。

5.起草在党风廉政建设工作会议上的讲话稿、主持词、新闻稿。

6.报送爱国主义工作总结，收文3份 。

7.起草在《在党建工作汇报会上的讲话》。

8.起草《关于听取各支部党建及党风廉政工作情况汇报的通知》。

9.撰写谈话记录一篇。

10.汇总整理各部门、各子公司职能。

11.报销党日活动经费。

12.学习《市纪检监察机关开展整治生态分析研判工作办法（试行）》。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司《呼伦贝尔市纪委纪律审查保障中心项目合同补充协议》（厨房设备安装工程）。

2.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司《呼伦贝尔市纪委纪律审查保障中心项目合同补充协议》（窗帘采购安装工程）。

3.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司《呼伦贝尔市纪委纪律审查保障中心项目合同补充协议》（净水设备安装工程）。

4．审查内蒙古蒙东高新材料有限公司与呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司《工程施工合同》。

5.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司《合同协议书》。

6.针对新闻中心、建新兰泽居、伊敏河道施工等问题与外聘法律顾问、仲裁委员会进行协商，准备相关诉讼材料。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

审计部：

1、历史博物馆

(1)历史博物馆电梯询价。

（2）历史博物馆材料价格询价

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

(2)草原舞台新增设备询价。

4、开会探讨新闻中心问题。

5、望园

（1）外环境消防车道的签证审核。

6、食堂

（1）兰泽居食堂费用汇总。

7、逸飞汽车装饰

（1）逸飞汽车装饰费用审计。

8、新村家园

（1）新村家园室外电气箱变围栏工程审计。

康养餐饮公司：

一．办公室

- 准备7月份以工代训材料，并报送纸质材料到区人社局进行审核。

- 完成集团及各子公司的餐卡充值，并对人员类别进行分类。

- 配合职工食堂去蔬菜基地采摘蔬菜，并和采购人员一同去水果批发采购水果，进行监督及了解市场情况。

- 8.17日下午办公室等人员以及食堂各经理厨师等在兰泽居召开食堂会议，提出各食堂存在的困难以及问题，张晓淳总经理和赵娅慧副总经理商量并解决问题。

- 二．各食堂上周用餐情况：

- 1、民生大厦食堂：上周用餐人数570人次，充值金额共计2660元；

- 2、环保局食堂：上周用餐人数306人次，充值金额共计1400元；

- 3、纪委机关食堂：上周用餐人数345人次，充值金额共计990元；

- 4、纪委绿波食堂：上周用餐人数37人次，充值金额共计0元；

- 5、纪委保障中心食堂：上周用餐人数2139人次，充值金额共计0元；

- 6、兰泽居食堂：上周用餐人数292人次，共计金额938元； 本周招待次数2次，共计金额865元

- 7.职工食堂：上周用餐人数187人：

- 三．兰泽居食堂

- 住建委对兰泽居食堂水样进行提取；

- 张晓淳总经理、赵雅慧副总经理与各食堂主管，为进一步完善食堂工作开展会议；

- 对食堂肉类、蔬菜和水果进行严格的检查；

- 调整食堂本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡；

- 填写出入库单，严格按照领导指示进行出入库工作；

- 对食堂整体进行严格的卫生清洁工作；

- 四．职工食堂

- 跟进加强食品安全和卫生相关工作，做好日常接待和员工用餐服务：

- 完成下周成本核算、石材质量比对及分析工作：

- 完成领导交办的临时性工作：

- 五．民生大厦、纪委、环保食堂等

- 1、本周为办理食品经营许可证整理食药局所需材料，材料已齐全，等待分支机构证件；

- 2、积极响应习主席提倡的光盘行动，各食堂订餐群定期发送节约用餐类文章等；

- 3、本周组织各食堂有车人员去集团大棚采摘各类蔬菜；

- 4、统计各食堂7月份食材数据，各食堂发生费用合计及用餐人数、充值金额等；

- 5、购买出入库单，各食堂已严格按照领导指示进行出入库工作；

- 本周对各食堂进行卫生检查，各食堂卫生情况较好：

怡然物业公司：

- 截至目前，物业公司在岗共计425人，本周望园入职1人。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 27 |
| 2 | 政务中心 | 33 | 12 | 住建局 | 24 |
| 3 | 党政 | 64 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 55 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 26 | 18 | 纪委保障中心 | 19 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| —— | —— | —— | 21 | 自然资源局 | 8 |
| 总计 |  |  |  |  | 425 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议7次，共163人，其他小会议室使用9次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、桌椅，会议结束后整理会场，清洗茶具、进行消毒，做好消毒记录，离开会场前关闭电源、空调及会议室门窗，发现会议室座椅、灯具损坏及时通知工程部进行维修。工程部做好泵房、配电室、各机房检查，并做好详细记录。会前对设备运行、设备安全进行检查，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，处理临时跳闸断电，及时合闸送电保障正常办公。对楼内自来水管、消火栓、水龙头、下水管、排雨水管等设备设施进行检查，发现安全隐患及时维修处理。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，注意礼貌用语，继续维护停车场秩序，巡视停车场，禁止一切车辆停在大楼门前及两侧，按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认。保洁对公共区域门窗、门厅玻璃、地面、地脚线、暖气、管道门、开关、公共座椅、门牌、消防栓、电梯门、防火门、灭火器、各楼安全通道楼梯扶手、窗台、地面等公共设施保持干净无灰尘无烟头纸屑，卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、拖布池无尘物无污渍，镜面、水龙头明亮无水渍，定期清理垃圾桶，保持外观整洁空气清新。开水间墙面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹。严防情绪激进人员进入楼内造成安全隐患。

- 党政项目部客服部接待会议34场，共计908人。全程做到细致周到的服务。为了规范工作制度，提高服务质量，增强员工服务意识，本周客服内部学习，对客服仪容仪表、公司规章制度、工作职责、接会标准及素质要求进行规范说明，同时要求加强责任意识，只有怀着强烈的责任感，才能更好的做好本职工作。彻底打扫二楼大会议室卫生，将所有玻璃、桌椅腿及地面进行彻底清洁擦拭，保证会议室内干净明亮、整洁无异味、地面无毛发。同时完成各楼层玻璃、纱窗、窗缝及外窗台的擦拭工作，周日值班客服完成对领导办公室水杯消毒工作。保洁部除完成日常清洁工作外，对各楼层的步梯窗户玻璃及窗台彻底清洁擦拭，对楼内所有立式烟缸进行擦拭并消毒清洗小石头。工程部在完成日常维护和修理外，检查楼内电子屏是否可以正常使用，对有问题的电子屏幕进行修复，协助联通5G安装线路施工。秩序部本周继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责的做好对上访人员的疏导，确保楼内治安良好及办公环境的安全性，对东西车场加强有序管理，保证车场的正常使用。

- 政务中心项目部客服部接待会议4场，共计98人。客服对会议用品进行消毒工作；客服人员全体参加针对疫情防控安检口轮岗。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶；工程部全体人员参加针对疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；一层B区公证处窗口门锁损坏修复；地下车库B区银行处排风口漏水用水泵抽排放；二层A区卫生间排风扇罩清洗外罩；四层A区工程部保洁部更换门锁；四层综合科搬设备桌椅调换办公室；消防、电梯、监控定期巡查并做好相关记录表；一层房产部门切电恢复。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；各楼层公共区域及人员密集区域的巡视；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，喷洒84消毒液，酒精擦拭电梯间；细致打扫各区域，擦拭暖气、窗台、窗框、玻璃、花盆、托盘、电梯及电梯槽；全体打扫一楼员工办公室，擦拭办公室玻璃门。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测；要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

- 林业局项目部客服部接待会议7次，接待252人，其他小会议室9场。客服及时对办公室进行卫生清洁，保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到接待每一场会议，会前会后严格细致的对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放整理。工程部坚持做好管道巡查维护，及时对出现的各种问题进行维修处理，本周对底层压力泵，发电机高压油管进行维修保养。秩序部接待来访上访人员79人，其中前厅来访72人，信访接访人数7人。加强对停车场的指挥及引导工作，并对送快递、外卖车辆进行规范停放，加强对外来人员询查登记，要求进入大楼的人员全部佩戴口罩，坚持下班后对大楼的内外巡视巡查。保洁部坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，并及时开窗通风，保持楼内空气清新，确保无异味。注意天气变化，及时提醒业主关好门窗。坚持早操、早会，严抓作息时间及制度要求，项目部全体员工积极配合局机关开展节能减排。

- 审计局项目部客服部接待会议5场，共计118人。会议前后，客服人员认真做好会前准备工作，会议用品用具仔细消毒，提前开窗通风，全方位做好保洁，积极按疫情防控要求去做，努力做好会议接待服务。本周项目部配合工程人员为一楼网络机房安装了电能表，对三楼卫生间脚踏阀进行了维修，更换一楼办公室门页一个，维修门把手一个，全部达到了合格要求。积极协助正在进行的防水施工工作，同时做好安全监督，严格落实三防工作要求。继续加强疫情防控工作，项目部每天利用早会时间向员工灌输安全意识。在日常工作中，要求员工每天上班严挌按防控规定去做，测体温，戴口罩，勤洗手，做好日常防护，思想上不放松，行动上不掉队。秩序部值班人员每天对外来人员进行身份信息登记，测量体温。严禁外卖等人员进入，对往来邮件包裹进行消毒处理，严格履行防疫程序，把好安全关。本周项目部组织全体保洁人员对一楼食堂大厅进行了整体保洁，玻璃门窗、地砖、标示牌、全部擦拭到位。同时捡拾院外垃圾两次，清理垃圾桶三次。继续加强保洁力度，要求每名保洁员分单区域卫生合格达标，做到全方位无死角，不断提升服务品质，同时认真做好消毒工作，为业主提供安全舒心的办公环境。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议3场，共计42人。客服部晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作,更换院内路灯灯泡。裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，做好收发工作，并将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，每天消毒2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致清理各自区域公共区域卫生。早会强调员工的安全生产意识，各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复。每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议6场，合计105人。客服坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生，每周六、日彻底打扫，每月不定期检查。工程部完成日常维护和修理10处。秩序部严格对外来公积金办事人员进行体温测量与登记，所有外来人员入楼必须戴口罩，重点对楼前、楼后车辆进行调整，对送快递和外卖人员严格管理，禁止上楼，业主自取。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次，每周二、五对地库进行彻底清扫。8月14日上午，保安唱来锁在楼前执勤期间捡到一部手机，下午失主领走，表示感谢。8月19日早会后，所有人员清扫楼外卫生，并将与财政局接合部排水沟内的杂草、淤泥清除干净。

- 环保局项目部上周客服部接待会议18场，接待人数249人。客服每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，业主一楼门厅自取，定期灌溉树木、草坪。工程部修复601室门锁、修复3楼视频会议室灯带、给11楼实验室送电、修复2楼电梯前棚板、修复8楼男卫自由门合页、修复9楼女卫自由门合页、粘916室宣传栏、修复6楼男卫自由门合页。按时完成巡视巡检及日常维修工作，配合秩序部浇灌树木、草坪、割草、清理院内垃圾。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。8月19日全体人员配合对大院内边角杂草进行铲除。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议8场，接待人数122人。客服严格按照会议流程做好会前准备，整理个人仪容仪表，会议开始后每隔15-20分钟加水一次，会后对会议用品进行认真清洗消毒，细擦所有领导办公室及会议室地脚线、暖气等区域。工程部每天早会结束后清理院内及凉亭垃圾，清理3楼会议室配电箱，维修会议室门把手，维修提醒谈话室门禁，清理供水泵房，换热泵房排水沟，更换7楼办公室照明灯，灭火器年检完毕摆放归位，清理发电机房卫生，值班人员每天巡查13楼是否锁好，协助铁塔公司人员在13楼进行维护检测。秩序部本周前厅共接待来访人员87人，其中前厅来访68人，信访来访人数19人，秩序部本周继续加强外来人员管理及车辆询问登记工作，对上访人员及时劝阻并引导至信访反映情况，做到耐心细致查验外来人员证件，灵活处理各种情况，加强人性化服务，业主提重物及时给予帮助，及时为领导开门呼梯，配合工程部加强夜巡工作。保洁部除日常工作外，擦各楼层洗手间瓷砖墙及电梯门旁瓷砖，保持光洁。刷洗两侧步梯防滑金属条，细致擦大厅玻璃，清理落地窗框，外保洁用打草机修剪草坪，保持草坪整洁美观。早会强调员工增强服务意识，为业主提供细致多元化服务，要求工程部加强平台管理，雨季漏雨区域较多，已跟领导反馈督查修缮工作，要求各岗位员工及时清理漏雨脱落墙皮及水渍。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议2次，接待人数39人；接待财政局会议13次，接待人数145人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作，修剪院内绿植，清理各处外平台杂物卫生。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作，每天清理院内白色垃圾、杂草。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。协助配合七楼局长办公室改造，保持周边卫生。19日晚电梯维保公司对1号电梯经常出现的异响进行处理。协助局办整理“呼伦贝尔市财政局节约型机关建设自我评价”资料。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为3302\3502\3303业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：检查二期门铃渗水情况，拆卸1-1-2单元电梯地板，处理1-1-5和1-3-501屋顶渗水情况，维修1-1-1单元门铃、二期3-1单元对讲门铃，标记1-1-502、1-3-501、4-501屋顶漏点，3504安装净水器，3302修理门锁，测量地下消防水站阀门损坏情况，调试路灯时间，维修地下95号车库门。保洁部系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒，保证各角落洁净，明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常。检查各楼层水、电的正常使用，检查二楼女卫生间漏水一楼，跟浦发办公室商量维修情况。以及五楼女卫生间往四楼漏水的整改维修情况，更换不亮灯管。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：客服部积极主动与业主沟通并和各项施工方协商解决业主报修和回访工作。接打业主电话300个左右，业主群内回复业主咨询100余条。群内发布消息10条左右，办理入住登记合计632户，已验房617户。进行补入信息采集合计录入985户，本周已录入3338人，可视门铃入户设备正在全方位测试中，配合工程部对已入住业主进行验房。本周已收物业费住宅33户、车库21户，总计126013.25元。工程部及时处理业主的各项报修39次，维护小区内各项公共设施确保正常运行。对已登记入住业主进行验房，协助施工方处理各项回访工作，有序配合各部门工作，清理电梯基坑，清理9#、16#、17#业主家内积水。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守，安全巡视、监控装修。加强日常院内外卫生清理，对垃圾箱进行每周两次消毒清洗。加强地下车库和小区内车辆及装修事宜等管理，成效显著。对进入小区内闲杂人员进行询问，确保小区治安安全。对生活垃圾箱进行清擦喷杀消毒，对小区院内及门市院外卫生进行清扫，巡视各毒饵站，积极配合各部门工作。保洁部每日消毒保洁小区38个单元，做好单元门外分担区卫生，地下车库保洁员清洗地库路段和车位。多次清洗6#、7#、8#附近因地上门市施工造成的路段、车位和暖气脏污，清理7#K34库漏水，清理业主车库18#K33（因回访堵漏造成脏污），清理B50车位处回访堵漏造成脏污，清理A95车位漏水，清理施工方造成漏水多处。

- 纪委保障中心项目部客服部共接待会议2场，接待人数110人。客服部、保洁部对卫生间、公共区域、楼道、走廊、会议室、地下车库、设备间以及闲置房间卫生进行彻底清理，更换10间房40套床品，楼道、走廊、电梯进行每日3次清理消毒工作。工程部协助维修电梯1次，疏通管道3次，协助安装10个床，搬运5个房间家具。秩序部严格对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，指挥车辆的停放，维护车场秩序，每两小时进行巡逻，每日4次进行全楼内外打点，清扫院内卫生以及绿化除草工作。

- 自然资源局项目部本周客服部接待会议2场，接待人数40人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好核实身份后，才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫3次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。维修门2次,维修卫生间漏水3次，帮助业主搬家整理办公室1次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责，发现安全隐患及时上报修复。每位员工都是义务消防员，项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 工程部主要工作：①完成建委项目部电路故障排查及倒闸操作培训。②完成审计局设备机房加装计量电表。③完成自然资源局部分窗户漏雨检查，等待购买材料维修。

- 综合部主要工作：①检查纪检委、生态环境局项目部工作纪律情况，对各项目早会早点名进行抽查。②综合部对各项目部规章制度制作上墙，把规范管理标准，考核细则等发给各项目部，积极配合各项目部争创物业品牌，打造精品，做好培训及保障服务工作。③加强对新员工培训。④按公司要求收集信息，掌握市场动态，务实开拓市场。

城投房产公司：

1.工程部：

锦园小区现场临建板房加固。

锦园小区施工标正在挂网公示。

日常处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

本周五已将房地产开发资质升级资料转件至呼伦贝尔市住建局。

统计望园剩余房源，报双良供热公司进行本年度取暖费核算。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户471户。

3.销售部：

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1078户，车库网签合同已签订683户，车位145户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1062套，交付车库车位728户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有供销社、市扶贫办、市纪委、市残联、海拉尔区统计局我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）新购置车辆落户中。

（三）与保险公司对接新购车辆保险业务

二、工作完成情况

（一）完成与退役军人事务管理局、市民委、市编办、工信局的租车账务对接。

（二）完成新购车辆的保险业务。

三、主要问题

（一）由于交警支队车管所相关政策原因，新购车辆落户进展缓慢。

四、合理化建议

（一）与交警支队车管所对接，加快完成新购车辆的落户手续。

园林绿化公司：

1、二中校区绿化项目本周完成西侧食堂、教学楼、实验楼、1#学生宿舍绿植日常养护作业；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目因本地连续的间断性降雨导致土方及道路泥泞无法干燥，工程机械施工困难，遂暂停施工；动力车间累计回填土方146740m³；

4、苗圃建设项目本周配合集团项目部工作，将草原文化中心（中央大街呼伦贝尔日报社对过）门口25株苗木移植至苗圃，东苗圃人工锄草及旱柳区喷洒除草剂，大棚浇水，雨休2天；

5、黑羊站水厂项目本周对清水池上方绿化带旋耕机旋耕清理杂草3732㎡，综合楼周围绿化带机械平整1500㎡；

6、关注市内工程招标平台信息；

城投汽修公司：

- 1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2对存在问题车辆进行检测维修。

- 3降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5做好车辆的存档备案。

- 6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

一、本周工作总结：

（一）、办公室工作总结：

- 1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、做测绘资质变更申报材料。

3、交纳7-8月职工社保费和工伤保险核定与缴费工作。

4、做8月份人员工资。

5、办理投标保证金事宜。

（二）、测绘室工作总结：

本周完成测绘项目

- 1、呼伦贝尔市交警支队办公楼外业测量

- 2、呼伦贝尔市广播电视台、微波站、安播中心办公楼外业测量

- 3、呼伦贝尔市公会办公楼外业测量

- 4、呼伦贝尔市图书馆办公楼外业测量

- 5、呼伦贝尔市林草局办公楼外业测量

- 6、呼伦贝尔市交管大队复测

- 7、呼伦贝尔市胜利办社区、新春社区、园丁社区办公楼外业测量

- 8、呼伦贝尔市交通运输局办公楼外业测量

- 9、呼伦贝尔市结核病防治所办公楼外业测量

- 10、呼伦贝尔市党校办公楼外业测量

- 11、海拉尔君尚源小区3栋楼内业及报告

- 12、海拉尔区桃李中学8栋外业测量

- 13、伊敏白城汇鹏商贸有限公司项目办公楼外业测量

- 14、额尔古纳市梧桐树小区2栋外业测量

- 15、阿荣旗植桂园三期地下车库外业测量

- 16、阿荣旗坤泰园五期11栋预测绘外业测量

- 17、阿荣旗水岸名居C区20栋楼实测绘

- 18、扎兰屯市学子家园12栋预测绘外业测量

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收319个项目，本周共计接收11个工程项目：

1、呼伦贝尔市海拉尔区棚户区改造配套沿山路小学教学综合楼工程项目的接收。

2、鄂温克2020年节能改造工程项目的接收。

3、大杨树方舟小区工程项目的接收。

4、鄂伦春自治旗医疗垃圾处理厂工程项目的接收。

5、呼伦贝尔市第三人民医院心理门诊工程项目的接收。

6、呼伦贝尔市职工活动中心工程项目的接收。

7、牙克石市中蒙医院工程项目的接收。

8、室韦物流园工程项目的接收。

9、海拉尔区正阳街小学教师综合楼工程项目的接收。

10、海拉尔区呼伦桥头通道工程工程项目的接收。

11、额尔古纳市宏业商贸工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目2项，工程总建筑面积：7801.36㎡，总投资：1336.7万元，施工图审查费用约：¥23,907.00元。

1、呼伦贝尔市海拉尔现代产业技术职业学校公共实训基地建设项目，建筑面积：5728.87㎡。

2、宝金职工宿舍楼，建筑面积：2072.49㎡。

本周工作计划（2020、08、24—2020、08、28）

投资发展部:

- 重点工作推进计划

- 完善资产转让管理办法和资产租赁管理办法、投资管理办法，准备提交总经理办公会。

- 对兰泽居（二期）周转房房屋、地下车库、食堂等测绘完毕后，办理不动产产权登记。

- 准备召开城投集团卫星遥感技术应用服务项目风险评估会。

- 向不动产登记部门申请办理原林业局办公楼不动产登记。

- 《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》，定稿后，寻找媒体平台宣传合作方，针对对全社会发布征稿启事。

融资业务部：

- 重点工作推进计划

- 完成本年2季度集团财报、投资公司财报披露工作。

- 短融、超短融、PPN募集更新方面：继续配合银行、券商工作推进中所需的资料及问题反馈。

- 东方金诚评级方面：继续配合短融评级、超短融评级更新工作进展。

- 继续积极沟通银行间市场交易商协会完成自律监管调查工作。

- 根据集团党委会（董事会）会议结果，办理莫旗调整还款计划、对剩余贷款不再使用及鄂伦春抵质押物置换事宜。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1. 给各个旗市区下发三季度本金、利息还款催收通知书。

- 2.市疾控中心281万元国开行疫情贷款发放及支付手续已提交国开行，因集团公司征信问题暂时无法发放，正与开行沟通。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行；加药系统改造完成70%（等待沈阳亚日设备进场后施工）。

2、综合加药间开荒保洁施工完成。

3、滤站满堂红脚手架拆除施工完成，室内清理；滤站屋面保温板安装施工完成；外墙刮腻子施工完成，找平打磨施工，外墙涂料施工。

4、污泥处理间设备工艺管线刷漆施工完成；二层配电室吊顶施工完成；外墙打磨找平施工完成，外墙涂料施工。

5、综合楼室内开荒保洁施工。

6、后臭氧接触池内墙抹灰施工完成；青岛国林人员进场进行设备安装。

7、厂区外低区DN1000给水管降水施工，土方开挖施工。

8、预处理间至滤站阀门井支模施工及砼浇筑施工完成。

9、综合加药间西侧厂区道路土方开挖，山皮石基础垫层压实施工，送水泵房南侧至反冲洗泵房西侧砼路面浇筑施工；路边石随路面完成安装。

10、西侧围墙缺口处砌筑施工及抹灰完成，涂料粉刷完成。

11、滤站北侧阀门井回填土施工完成。

12、滤站至反冲洗泵房吸水井工艺管线施工完成。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

联系鄂旗林草局、自然资源局关于泥炭湿地、总规及压覆矿产等事宜。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

四、老年公寓项目

会所消防改造图纸已完成设计院内审。下周将会所消防改造图纸送审图中心待审。

五、供热管网互联互通项目

完善项目手续。

六、国际会展中心项目

1、跟进人防方案调整进度；

2、待合同审核后，与中交第二公路工程局推进项目前期手续办理工作。

3.与中交二公局商议9月10日开工的相关准备事宜。

七、城建档案馆项目

1．临建生活区完成100%；

2．基槽排土完成75%；

3．南侧施工门及“五牌一图”安装；

4．场区道路硬化；

5．正常开展降水工作。

八、历史博物馆

1、一层砌体砌筑完成；二层砌体完成80%；三层砌体完成60%；

2、屋面层女儿墙反坎浇筑完成；

3、一层外连廊栏板浇筑完成；

4、学术报告厅钢筋桁架楼承板铺设完成；大厅箱型钢梁吊装完成；

5、一层消防主管、强排烟管道安装完成50%；

6、一层主排水管道安装完成50%；

7、一层报警桥架安装完成30%；

九、新闻中心

配合法务部整理相关资料。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧外网部分：1#楼南侧理石铺装完成；4#楼南理石铺装完成；2#楼北侧和西侧沥青路面完成；3#楼北侧理石铺装完成；6#楼北侧三灰完成；

2、3#楼舞台喷黑色乳胶漆完成，观众厅后侧吊顶隔音棉完成50％；一层棚面龙骨安装完成，石膏板完成50%；二层铝格栅棚面完成80％，铝方通棚面完成80％，公共区域地砖铺贴完成；三层暖气罩及墙面基层完成，报告厅吊顶石膏板完成，地面抄平完成80％；

3、1#楼消防管道安装完成；室内刮腻子计划完成50%；走廊、一层照明插座布线完成；整体电气工程完成80%。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

基础降水；一层二次结构砌筑完成；一层二次结构砌筑；三层砌块上料及植筋完成；屋面隔汽层、找平层施工完成；一期地下外墙开洞加固；地下室内房心土回填；地下室采暖、给水主管道安装完成。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

协助发改委、海拉尔林航站补办国土证，准备可研批复组件。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

无。

十五、呼伦贝尔市体育运动学校

下周配合体育局和体校推进相关手续办理。

十六、满洲里国门党建学院建设项目

1、完善立项审批前期组件，跟催满洲里市自然资源局落实土地预审相关事宜。

2、推进设计招标流程。

十七、伊敏河河道整治及生态恢复工程

1、确定弃土场

2、确定铺装的施工单位。

3、准备正式复工。

财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.整理集团公司及投资公司代建项目及PPP项目工程人工成本。

2.与工程部、审计部对接，就海拉尔二中项目第二校区项目补充协议进行讨论。

3.配合人力资源部提供2019年企业负责人工资总额中财务相关数据

人力资源部：

1、推进工资总额预算事宜。

2、领导干部组织部兼职备案申报工作。

3、跟进集团公司员工社保转移续接工作。

4、推进社保缴费增人工作。

5、补充构建和谐劳动考评材料。

6、完成集团公司本年度职工满意度民主测评。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.预备党员审批工作。

2.制定党委9月份工作计划。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、历史博物馆

(1)历史博物馆电梯询价。

（2）历史博物馆材料价格询价

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

(2)草原舞台新增设备询价。

4、开会探讨新闻中心问题。

5、望园

（1）外环境消防车道的签证审核。

6、食堂

（1）兰泽居食堂费用汇总。

7、逸飞汽车装饰

（1）逸飞汽车装饰费用审计。

8、新村家园

（1）新村家园室外电气箱变围栏工程审计。

康养餐饮公司：

- 一．办公室：

- 制定采购用车计划，并制定用车申请单：

- 向办公室提出申请，公章自行保管；

- 逐步完成职工食堂的单间布置，购买单间内部设施等；

- 对食堂菜谱进行适当的调整，争取做到经济实惠有受欢迎的菜单；

- 二．兰泽居食堂民生大厦、纪委、环保食堂等下周工作计划：

- 食堂灭火器要检查日期，如过检要及时与主管领导进行汇报；

- 食堂布菲炉通电加热，以保证菜品质量及温度；

- 对出入库单填写进行检查，确保填写准确无误。

- 三．职工食堂

- 继续加强餐饮服务质量，提倡光盘政策；

- 配合领导，了解制定菜谱，扩大餐饮服务范围；

- 四．民生大厦、纪委、环保食堂等

- 下周尽快将7月份报销票据送审财务及后续工作；

- 继续跟进经营许可证事宜，尽快办理完毕；

- 各食堂灭火器要检查日期，如过检要及时与主管领导进行汇报；

- 天气转凉各食堂布菲炉要通电加热，以保证菜品质量及温度；

- 要对各食堂的出入库单填写进行检查，确保填写准确无误。

怡然物业公司：

- 1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

- 2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

- 3、积极做好精神文明建设工作，营造“团结、协作、发展、创新”的工作氛围，增强员工凝聚力。

- 4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

1.工程部：

筹备锦园小区现场土方开挖事宜，等待指示开展土方工程的施工工作。

清洗锦园小区现场生活区临建板房。

办理锦园小区项目关于施工标开标的相关事宜。

积极处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区园内绿植。

2.综合部：

将于本月28日开始锦园项目招标工作。

处理望园业主反馈的各项问题。

继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

协助财政局郦水园小区办理各项业务。

做好领导交办的日常工作任务。

做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

3.销售部：

完善锦园商业市场可行性方案。

完善望园剩余商业、车库、车位的租赁方案。

完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

- 继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

（一）加快完成新购车辆的落户并建立新购车辆的单车核算。

- 园林绿化公司：

- 1、二中校区绿化工程下周进行2#宿舍楼、北侧篮球场、图书馆、体育馆、广场、运动场绿植日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

### 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周恢复施工；

### 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

### 5、黑羊站水厂项目下周对平整完成的绿化带内播撒草籽；

### 6、关注市内工程招标平台信息；

### 城投汽修公司：

- 1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

- 2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

- 3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

- 4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

- 5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作计划：

1、办理测绘资质升级需要的变更资料的准备和报送工作。

2、完成每月信息报送工作。

3、维护社保CA盘升级工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

- 1、伊敏白城汇鹏商贸有限公司项目办公楼内业

- 2、额尔古纳市梧桐树小区2栋内业

- 3、阿荣旗植桂园三期地下车库内业

- 4、阿荣旗坤泰园五期11栋预测绘内业

- 5、阿荣旗水岸名居C区20栋楼实测绘内业

- 6、扎兰屯市学子家园12栋预测绘内业

- 7、大杨树人合家园4栋楼预测绘内业

- 8、海拉尔桃李中学8栋内业

- 9、哈撒尔小区地库内业

- 10、市党政机关办公用房信息化采集外业测量

### 审图公司：

1、呼伦贝尔市海拉尔区棚户区改造配套沿山路小学教学综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、鄂温克2020年节能改造工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、工大杨树方舟小区程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、鄂伦春自治旗医疗垃圾处理厂工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、呼伦贝尔市第三人民医院心理门诊工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、呼伦贝尔市职工活动中心工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、牙克石市中蒙医院工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、室韦物流园工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、海拉尔区正阳街小学教师综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、海拉尔区呼伦桥头通道工程工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、额尔古纳市宏业商贸工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔市城投建设投资（集团）有限公司

2020.8.24