城投集团工作周报

2020.10.09 - 2020.10.16

投资发展部

一、本周工作计划

1、向市自然资源局提交相关资料，申请办理兰泽居二期产权备案的审查意见。

2、准备召开生态农业公司10万亩土地总体发展规划外部专家论证会。

3、会同集团公司相关部门，对卫星遥感技术服务公司进行实地调研。

4、分析研究《望园项目后评价报告》。

5、与相关部门沟通协调内蒙古银行贷款抵押房产事宜，并对投资公司名下18处房产进行预评估。

6、走访海拉尔农垦集团宣传部，拟制作城投集团企业宣传视频。上报领导，决定制作方案。

二、上周未完成工作说明

1、兰泽居二期（周转房）不动产登记事宜通过“历史遗留问题”途径办理，需协调市自然资源局、鄂温克建设局、鄂温克质监站等部门出具审查意见。

2、对望园项目后评价报告房地产公司提出修改意见，与可研编制单位对接，解决存在的问题，待征询各领导意见后出具正式评价报告。

三、工作中的困难及亟需解决的问题

1、拟进行抵押的投资公司名下的18处房产有房产证及土地证，不动产抵押要求需将“两证”更换为不动产登记证才能进行抵押，但由于历史遗留问题，不动产登记系统中房产及土地的坐落不符合，不能直接更换不动产登记证，如更换不动产登记证可能需要通过“历史遗留问题”途径，耗时较长。

2、博物馆2019年房屋租赁费用暂未结清，费用总计5.3万元，现面临2020年采暖期的到来，2020年采暖费总计13.78872万元。需协调博物馆将13万采暖费交清。

融资业务部

一、本周工作计划

- 1、短融、超短融、PPN三期：继续与短融、超短融、PPN三期涉及银行、券商积极沟通，完善各项债券融资申报的前期工作。

- 2、交易商协会：根据《银行间债券市场自律处分意见书》要求开展整改工作，并11月10日前提交书面整改报告。

- 3、评级方面：沟通东方金诚评级公司，积极获取短融、超短融评级初稿。

- 4、信息披露方面：根据协会信息披露规则，10月31日前完成本年3季度财务报表披露工作。

- 5、联系10、11月份需偿还本金的各旗市，提前做好贷后催收工作。

- 6、协助扎兰屯市、阿荣旗、新左旗办理工行还款计划调整事宜。

- 7、积极协调市担保公司、农商行，于10月20日办理完成康养公司在农商行3000万元贷款续贷工作。

- 8、继续与内蒙古银行对接办理1.6亿元贷款续贷工作。

- 9、就蒙商行化解市本级、海区隐性债务工作，积极联系蒙商银行，推动海区尽快向我公司报送需化债事项的申请，呈报集团领导研究批复。

二、上周未完成工作说明

- 1、垫付海区绿色保暖房三季度利息收回，在区政府批复同意上述利息后，已向区住建、财政提交利息支付依据，因财政支付系统更新维护暂无法拨付至我公司。

三、工作中的困难及亟需解决的问题

1、短融、超短融、PPN三期：协调光大幸福租赁公司债务形态由关注上调至正常。

2、交易商协会：按要求开展整改工作，协调主承渤海银行、协会审核城投集团《债务融资工具信息披露事务管理办法》，审核通过后上报集团制度制定审批流程。

3、信息披露方面：密切关注集团本年3季度财务报表变动情况，特别是所有者权益科目变动，若涉及重大事项及时配合主承对外公告、召开持有人会议。

4、内蒙古银行即将到期的1.6亿元贷款，其中新右旗使用5500万元无法按时归还，需与内蒙古银行沟通。

5、海区政府欠付远东一期租赁9月份租金708.17万元，萨区长至今未批复同意支付该项资金，考虑到集团各项资金紧缺及还本付息压力大，需沟通萨区长何时支付该笔款项。

项目管理部

一、本周工作计划

黑羊站项目进行竣工收尾工作；国际会展中心、体校项目进行临设搭建；历史博物馆、草原文化中心、纪委二期、城建档案馆、伊敏河河道整治及生态恢复工程项目现场施工正常进行。应急水源工程、新建机库项目推进前期手续办理。

二、工作中的困难及亟需解决的问题

1、输水管线工程路由未最终确定，项目手续无法开展；

2、海拉尔机场新建平行滑行道工程建设资金短缺，无法复工；

3、老年公寓改造及扩建项目存在法务纠纷导致项目无法推进；

4、新闻中心工程存在手续过期和手续资金来源不足问题；

5、供热管网互联互通项目市水利局对项目行洪评价不认可，导致项目工程手续无法推进。

人力资源部

一、本周工作计划

1、推进工资总额预算方案编制工作。

2、部门领导随公司领导赴京考察拟合作低空卫星公司资质等各方面情况。

3、缴纳集团公司和子公司社保。

4、整理、汇总周报。

5、整理集团公司、部门职能及正副职工作职责。

6、完成9-10月企业年金缴纳。

7、协调推进残疾人保障金工作。

二、本周未完成工作说明

1、因社保网站问题目前无法使用，窗口不予办理，未完成集团及子公司职工社保缴纳工作。

财务部

一、本周工作计划

1、10月份日常审核、收付与账务处理。

2、整理、装订9月份凭证；编制各建设项目9月份财务报表；继续完成9月份纳税申报工作。

3、编制三季度合并报表；进行三季度预算执行情况统计。

4、复核、更新融资情况台账。

5、配合各工程项目审计工作。

党政办

- 本周工作计划

起草《城投集团总部机关化整改工作总结》

审计部

一、本周工作计划

历史博物馆项目材料询价、外线高压电审计、燃气工程审计，驻草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况，草原文化交流中心新增材料询价，对接机库项目招标控制价财审审核事宜，与审计局对接纪委审计项目，发布草原文化交流中心舞台升级项目工程量清单和最高投标限价编制竞价公告并对接相关事宜，呼伦贝尔市城建档案馆9月份进度审计，纪委二期项目材料价格询价，满洲里国门党建学院二期项目临电审计。

二、上周未完成工作说明

历史博物馆项目材料询价，询价完成施工单位不认可。历史博物馆外线高压电审计，图纸不全，施工单位修改图纸。草原文化交流中心新增材料询价，询价项目多工作量大需要与施工单位对接。机库项目招标控制价，中介未能按评审意见改完。

- 工会

- 一、 本周工作计划

- 1、与国资委、市总工会沟通资料审核情况，及时补充评审劳模相关材料。

- 2、整理增加公司监事所需要件，办理集团公司增加监事事宜。

- 3、根据通用飞行培训学校有限责任公司会费拨付额度，审批、监管其使用的合规性。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司

一、本周工作计划

1、锦园小区现场继续开展土方工程施工工作；现场继续开展降水井打井作业。

2、房地产开发资质三级证书已出证，筹备办理房地产开发资质二级证书。

3、报送城投望园地下管线工程责任书。

4、协调自然资源局关于望园规划验收事宜。

5、确定原北苑宾馆改造工程项目初步方案。

6、协助财政局郦水园小区办理各项业务。

7、完善锦园商业市场可行性方案；完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，了解市场动态。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司

一、本周工作计划

1、二中项目、望园项目进行日常养护。

2、苗圃项目本周计划：友联村热力管道植被恢复工程人工挖掘苗木基坑；年终苗木情况调查；平整苗圃内路面；银中杨等苗木刷白。

4、蒙东项目将停止施工。

5、黑羊站水厂项目本周计划：种植草坪撤遮阳网；清理草坪内垃圾；机械挖掘苗木基坑。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司

一、本周工作计划

1、公务出行7个单位，派出1名驾驶员负责出行。完成6个单位的租车财务对接。与新巴尔虎右旗，新巴尔虎右旗金安汽车租赁公司对接年租车辆事项。

2、集团公司财务部与汽车租赁公司商讨财务相关事项。

3、对车辆进行冬季检查并更换雪地胎。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司

- 本周工作计划

- 铁路检察院项目部开展《中华人民共和国安全生产法》知识培训学习。

- 住建局项目部及时跟进住建局、公积金合同签订事宜。

- 工程部：跟进各项目部冬季前污水井清理及防寒工作并监督各项目部完成发电机测试。

- 综合部：培训新入职员工，开展企业文化培训。

- 办公室做好保密宣传月活动的各项工作，监督各项目部活动开展情况。

- 完善薪酬方案。

- 做好呼伦贝尔市公安局物业服务招标的相关工作。

- 9、催缴各项目部应缴物业费。历史博物馆、草原文化交流中心计划派驻工程人员。

呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司

一、本周工作计划

- 1、推进以工代训材料报送审核工作。

- 二、工作中的困难及亟需解决的问题

- 1、食堂供暖问题急需解决

呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司

一、本周工作计划

- 1、计划完成13个项目的测量及出具报告工作；

- 2、市党政机关办公楼用房信息化采集录入系统20家单位。

- 呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司

- 本周工作计划

- 1、计划完成7个工程项目的一审，下发给建设单位审查意见。

- 2、向市住建局上报我公司精简施工图审查工作流程。

呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司

一、本周工作计划

召开秋收生产工作调度会，加强作业人员安全教育，部署各岗位工作任务，实施值班值守制度，协调各相关单位运输粮食。

- 呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司

- 一、本周工作计划

- 1、维护设备正常运行。

- 2、全面检查保养公司内部车辆，维修有问题车辆。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.10.19