城投集团工作周报

2020.11.2 - 2020.11.7

融资业务部

- 本周工作计划

- 1、短融、超短融：继续与短融、超短融涉及银行、券商积极沟通，完善各项债券融资申报的前期工作。

- 2、交易商协会：根据《银行间债券市场自律处分意见书》要求开展整改工作，并11月10日前提交书面整改报告。

- 3、与农商行对接11月20日2.5亿元及11月30日4.5亿元贷款到期续贷事宜。

- 4、就阿荣旗、扎兰屯市、新左旗关于工行调整还款计划事宜，向工行提供《关于呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司棚户区改造贷款风险化解方案》。

- 5、联系11月份需还本付息的各个旗市区，做好11月份的还本付息催收工作。

- 6、就蒙商行化债事宜已向蒙商行提供化债请示及财政局批复，待蒙商行反馈，补充资料。

- 二、工作中的困难及亟需解决的问题

1、短融、超短融：协调短融招商证券内部审核流程、对接短融光大银行总行审批进展；保障短融项目顺利推进，沟通东方金诚评级公司出具短融评级终稿。

项目管理部

一、本周工作计划：

黑羊站项目进行竣工收尾工作；国际会展中心项目准备注册项目公司；体校项目进行临设搭建；历史博物馆组织暖封闭；草原文化中心进行保洁、收尾工作；纪委二期正常施工；城建档案馆组织对材料认质认价；应急水源工程、新建机库项目推进前期手续办理。

- 二、存在问题：

- 1、输水管线工程路由未最终确定，项目手续无法开展；2、海拉尔机场新建平行滑行道工程建设资金短缺，无法复工；3、老年公寓改造及扩建项目存在法务纠纷导致项目无法推进；4、新闻中心工程等待撤场协议签署后才能进场施工；5、供热管网互联互通项目市水利局对项目行洪评价不认可，导致项目工程手续无法推进。

财务部

一、本周工作计划

1、配合项目管理部，申报集团公司各工程项目2021年地方政府新增债券，汇报公司领导后，上报市财政局债务科。

2、按照市财政局的要求，报送集团公司2019年10-12月及2020年1-10月末财政拨付还本付息资金明细表。

3、按照市财政局债务科的要求，报送集团公司各项目2019年末拨付地方政府债券使用情况及相关材料附件。

4、已出具2020年集团公司第三季度合并报表初稿，并仔细核对变动情况，找出变动原因，准备报送。

5、配合人力资源部，提供集团公司及子公司相关财务数据，用于集团公司2020年工资预算。

6、开始着手整理各经营子公司2020年1-10月账务，提前为年终结账做准备。

7、配合市税务稽查局对仁盛劳务的税务稽查，提供相关财务合同及付款明细。

人力资源部

一、下周工作计划

1、推进工资总额预算方案编制工作。

2、缴纳集团及子公司职工社保。

3、整理、汇总周报。

4、根据投资公司薪酬方案及已预发工资，计算应补或应退工资数额。

5、完成子公司公积金缴纳工作，计算各子公司工资。

6、整理部门/子公司职能及正副职工作职责。

7、完成子公司个税申报。

8、履行拟入职及调动员工相关程序。

9、根据组织部要求，组织处级以上领导学习《关于举办“筑牢中华民族共同体意识”网络专题培训班的通知》网络课程。

二、本周未完成工作说明

1、因社保网站问题目前无法使用，窗口不予办理，未完成子公司职工社保缴纳工作。

三、工作中的困难及亟需解决的问题

1、集团公司残保金事宜，待领导沟通后继续推进。

审计部

一、本周工作计划

草原文化交流中心新增材料询价，对接机库项目招标控制价财审审核事宜。与审计局对接纪委审计项目，整理纪委项目材料价格。纪委二期项目材料价格询价，燃气工程审计。满洲里国门党建学院二期项目临电审计。对接满洲里国门党建学院二期项目招标价。与审计局对接二中项目审计。

二、上周未完成工作说明

历史博物馆项目材料询价，询价完成施工单位不认可。草原文化交流中心新增材料询价，询价项目多工作量大需要与施工单位对接。随时需要配合审计局审计纪委项目。满洲里国门党建学院二期项目临电审计，图纸不全无法审计。对接满洲里国门党建学院二期项目招标价。

- 工会

- 一、 本周工作计划

- 1、与市总工会沟通市劳模上会评审情况。

- 2、收集、整理“征集企业主题影像作品”活动影像作品。

- 3、根据和谐劳动关系评审要求，整理相关制度等资料。

- 4、收集职工应享受福利相关文件。

- 5、完成日常工作。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司

一、本周工作计划

1、望园小区新增两处车棚，预计本周安装完成，推进望园小区消防验收事宜。

2、根据任务书，推进珊瑚墅项目分工安排，查阅珊瑚墅图纸，出具项目调查报告。

3、对接北苑宾馆项目方案，推进项目进度。

4、继续催缴望园部分业主欠缺房款。

5、完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

- 呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司

一、本周工作计划

1、二中项目本周计划：进行日常养护。

- 2、望园项目本周计划：进行日常养护。

3、苗圃项目本周计划：扶正吹倒的苗木并架杆支撑固定，进行苗木采样调查，东西苗圃日常养护。

4、蒙东项目本周计划：已停工。

5、黑羊站水厂项目本周计划：机械挖掘苗木基坑650个。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司

一、本周工作计划

1、本周公务出行5个单位，派出4名驾驶员负责出行；完成8个单位的租车财务对接；与新增1家单位对接年租车辆事项。

2、派出1人到莫旗生态农业公司助农工作完成。

3、与老年公寓对接供暖事项。

4、与十四冬组委会对接车辆控制价事项。

5、完成13辆车的检车工作。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司

- 本周工作计划

- 继续跟进呼伦贝尔市公安局物业服务招标工作。

- 草原文化交流中心、历史博物馆、纪律审查保障中心二期派驻工程人员。

- 落实人员招聘，为新项目做好人员储备;遴选储备干部，为新项目做好管理人员储备。

- 望园积极配合地产公司及施工单位做好消防验收。

- 薪酬方案上报集团。

- 做好警校项目的接洽对接。

呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司

- 本周工作计划

- 呼伦贝尔市历史博物馆预测绘出报告、长隆湾车库出报告、年产200万吨胶原蛋白肽项目测绘报告、碧海金城小区3栋预测绘出报告、红星美凯龙小区3栋预测绘出报告、金鼎上城7栋出实测绘报告。
   2、西旗贝尔家园4栋外业测量、呼伦贝尔市历史博物馆外业测量、长隆湾车库外业测量、莫旗新鸿城2栋外业测量、莫旗金湖家园外业测量、壹号公馆外业测量。

- 3、市党政机关办公楼用房信息化采集录入系统15家单位。

- 呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司

- 本周工作计划

- 1、本周计划完成7个工程项目的一审，并下发审查意见给建设单位。

- 2、做好工程项目政策性审查工作。

- 3、做好4个已合格工程项目交接工作。

- 4、计划开始施工图的整理归档工作。

- 5、完成一名退休审图人员和一名新进审图人员的各项手续。

呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司

一、本周工作计划

1.完善玉米收割进度计划。争取在11月中旬前将公司种植的玉米收割储存入库。

2.统计水稻收成，详细分析亩产及水稻收割种植过程中的问题。

3.加强质量监督管理，定时观测水稻含水量，保证水稻储存入库质量。

4.联系育苗基地，考察水稻优良品种，为明年开春播种打下坚实基础。

5.黄豆已全部收割完成，统计黄豆收成情况，详细分析亩产及收割种植中的问题。

呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司

一、本周工作计划

（一）办公室

- 1、将完成9月份网上个人所得税的申报。

- 2、继续对接老年公寓前期交接工作。

- 3、完成办公室日常工作及临时工作。

（二）兰泽居食堂、职工食堂、民生大厦、纪委、环保食堂等

- 1、填写出入库单，严格按照领导指示进行出入库工作，并对出入库进行盘点。

- 2、继续响应国家号召全体食堂职工普及学习保密法。

- 3、各食堂对卫生进行全面清洁并对灭火器等进行安全检查。

- 二、工作中的困难及需解决的问题

- 职工食堂：由于最近没有供暖，用餐人数减少，食堂供暖需解决。

呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司

- 一、本周工作计划

- 1、维护设备正常运行。

- 2、全面检查保养公司内部车辆，维修有问题车辆。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.11.2