集团人力资源部              第三期              2021.3.29

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

融资业务部 完成一季度还本付息工作；协助新右旗办理农发行棚改贷款提前还款事宜；继续开展集团及子公司对公账户银行询证工作、人行征信查询工作；完成2015呼伦贝尔债定期跟踪评级告知函收悉回执工作。

投资发展部 草原文化交流中心4、5、6号楼通过产权交平台公开挂牌招租。填报投资公司2021年主营业务收入及成本预算。原林业局办公楼处置项目通过产权交易平台进行前期宣传。

财务部 完成集团公司及各子公司（含旗市区）国资系统中国有资产统计报表以及审核校验工作；配合会计事务所2020年度财务报表审计工作；配合融资部，提供农业银行债务化工作前期手续；认真研究国有企业改革指标，配合相关部门提供辅助材料；开始珊瑚墅项目专项审计招标工作，并发布招标公告。

项目管理部 历史博物馆一层办公区域吊顶轻钢龙骨施工；二层风机盘管施工完成；三层精装修钢结构转换层施工；消防支管安装；一、二层干挂龙骨制作安装。纪委二期项目燃气工程施工；电梯资料移交给建设单位；场区临舍拆除。老年公寓改造及扩建项目4号楼、5号楼防水找平层抹灰施工；3号楼卫生间样板间墙砖粘贴施工。新闻中心工程主体质量检测鉴定合同与检测鉴定单位（中电投工程研究检测评定中心有限公司）已签订完成，检测单位人员正在建模测算中。城建档案馆项目现场清理，地下室顶板拆模。国门党建学院二期工程5、6层室内隔墙龙骨安装完成70%；正在开展二层大厅上方封板的梁板模板安装和梁钢筋钻孔植筋；东、西侧新增楼梯负一层加固模板安装，钢筋绑扎完成；北侧施工电梯安装。呼伦贝尔市草原文化（国际）交流中心项目完成消防第三方检测单位初验提出问题的整改工作。

- 人力资源部 准备组织部年终考核工作的各项资料；完成组织部考核集团班子成员网上测评工作；细化国企改革重点人事量化指标予以填报；筹备生态农业公开招聘事宜；办理新员工入职手续。

党政办 开展国企改革重点量化指标填报工作；完成上年度运营情况总结、存在问题及下步安排报告拟写及报送市国资委。完成市国资委企业存在的问题及解决措施拟写报送工作。准备开展市属国有企业领导班子和领导人员2020年度考核工作相关材料。

审计部 与审计局对接海拉尔二中第二校区竣工结算事宜；黑羊站水厂绿化工程苗木询价；现场查看历史博物馆项目、老年公寓改造项目情况；对接纪委二期结算审计；审核通过1家工程造价咨询服务公司网上竞价平台入库事宜。

工会 制作2021年企业文化相关内容；设计劳动法培训程序，编辑培训内容。

房地产公司 锦园小区土方工程已完成70%；锦园小区降水工程正在进行；1#，5#，7#，8#，9#砖胎模砌筑完成，5#垫层混凝土浇筑完成；部分塔吊基础浇筑完成；与双良公司对接锦园小区供热入网事宜；销售部拟定望园小区G1商业用房销售协议；做望园项目后评价审核整改；做锦园项目住宅分配方案。

- 绿化公司 走访黑龙江省哈尔滨江、大庆、齐齐哈尔、富裕县、克山县、农垦九三管理局、讷河等16家苗圃进行考察选苗，在哈尔滨呼兰区询价考察农机，对优质苗木供应商介绍集团网上竞价平台并邀请入库；完成核对伊敏河项目绿林劳务公司标段甲供材品种、数量、设备量，剥离清单内甲供部分工程价款。

汽车租赁公司 城投汽车租赁公司本周公务出行5个单位；完成3个单位的租车费用结算工作；新增6家租车单位并与其对接租车事项。

工程施工图审查公司 共计接收7个工程项目；已合格工程项目4项；整理审图公司党支部3名积极分子档案并上交集团党委；党支部召开民族团结专题党课；召开总经理办公会议，研究关于新桥家园审图收费事宜。

康养餐饮公司 完成个税系统退返手续费工作；编辑并报送关于城投康养餐饮公司举办制度宣贯培训会的信息至集团办公室；公司领导组织开展“共建美丽康养餐饮”清捡垃圾志愿者活动；制定城投康养餐饮公司会所及公寓网络、电视需求报告；完成2021年康养电梯维护费用预算。

测绘公司 完成测量项目及报告4个；出具分户图项目4个。参加国家能源集团宝能公司铁路专用线勘测定界服务项目的投标工作，已完成投标。