集团人力资源部              第五期              2021.4.12

按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

融资业务部 完成蒙商银行置换阿荣旗十个全覆盖工程对应的17笔融资租赁债务1.45亿元、置换扎兰屯市新城集中供热有限责任公司两笔政府隐性债务1.59亿元放款工作；协助莫旗退还3月份多拨840万元的农发行棚改还本资金；完成鄂温克旗街巷硬化工程贷款支付审批工作，金额27.46万元。

投资发展部 拟定集团违规经营投资责任追究工作管理办法；跟进草原文化交流中心4-6号楼及地下车位招租工作，为承租意向者答疑；与海区遗留办对接原科技局办公楼完善不动产登记事宜，提供材料申请纳入历史遗留问题。

财务部 上报2020年经营业绩报告指标完成情况，配合市国资委进行考核；上报政府及财政局2021年4月份还本付息申请；赴自治区监管局报送集团公司2020年债务化解材料；上报国资委2021年3月国有企业财务快报；按照市政府要求，准备2021年3月份还本付息情况具体说明，拟报市政府；整理2018年-2021年3月集团公司与市财政局借款明细。

- 项目管理部 历史博物馆1-3层空调水打压；三层办公区域照明穿线，弱电样板间施工完成；地下室强电桥架安装。纪委二期项目消防竣工备案完成；保障中心一期地下室车位规划划线完成；规划八街绿化带云杉树种植完成；西侧室外台阶粘贴火烧板。老年公寓改造及扩建项目2号楼卫生间墙面防水涂膜施工完成，3号楼卫生间墙面砖粘贴施工、地面防水涂膜施工；拆除后的套装门和地板做遮盖防护；地下车库排水沟切缝施工；地下车库顶板防水施工。新闻中心工程第三方测绘公司对已完建筑面积进行核实，测绘公司已进场开始测绘。城建档案馆项目一层拆模完成；楼体一层、二层外防护架及安全通道安装完成；楼体外防护架体垫层、安全通道垫层砼浇筑完成。国门党建学院二期工程3、4、7层室内隔墙龙骨安装完成；二层大厅上方封板的梁板模板安装完成，梁钢筋钻孔完成；新增楼梯一层模板安装完成，梁钢筋绑扎完成，混凝土浇注；三层原楼梯拆除后封板混凝土浇注完成；消防五层支架安装完成。海拉尔机场新建机库项目施工场地高程、坐标控制点已完成。市国际会展中心项目审图中心已出具审图意见。呼伦贝尔市体育运动学校取得施工及监理单位中标通知书。

- 人力资源部 完成集团4月份工资发放；缴纳集团及子公司4月份社保费用；统计集团部门、子公司正副职涉企情况；迎接构建和谐劳动关系、加强人才队伍建设考核；进行社保、公积金增减员工作；推进生态农业公司社会公开招聘工作“目前，招聘简章已在呼伦贝尔人才网公示”。

党政办 完成国资委党建年度考核工作；填报国企三年改革党建部分；组织党史学习教育“我为群众办实事”实践活动；组织各党支部学习线上祭英烈；组织开展党史学习教育“学习夜校”和“学习晨读班”。

审计部 召开历史博物馆项目石材招标控制价会议；新建机库项目原地貌测量；沟通纪委一期及机场项目结算整改事宜；赴满洲里进行国门党建学院二期项目材料、设备招标控制价询价。

工会 为企业文化制作影像视频，聘请影像公司，组织开展询比价；配合市总工会完成和谐劳动关系检查。

房地产公司 锦园项目:土方工程施工全部完成； 2#、4#、6#楼及邻近地库，砌筑砖胎模，并浇筑该栋号垫层，做好基槽验收工作；完成1#、3#、8#、9#四栋楼及邻近地下车库部位的底板SBS防水铺粘；4、5#楼、7#楼底板钢筋绑扎完成；邀请设计单位召开锦园项目图纸设计审核会议；拟定锦园项目商业用房设计、定价及预售方案；做锦园项目住宅分配方案。

- 绿化公司 黑羊站净水厂苗木进场栽植。

汽车租赁公司 城投汽车租赁公司本周公务出行6个单位；完成8个单位的租车费用结算工作；新增7家租车单位并与其对接租车事项。与扎赉诺尔区公安局商讨警务用车事宜。与保险公司对接4月份保险费。开始停车场维修改造工作。

工程施工图审查公司 共计接收5个工程项目；已合格工程项目3项；集团总工金光伍带队莅临审图公司为全体职工讲党课，并针对审图公司现状，探讨发展和困境；党支部3名党员参加集团组织的“我为群众办实事”主题当日活动。

康养餐饮公司 组织全体员工贯彻学习“党风廉政建设工作的会议精神，并编辑信息报送办公司；完成社保备案、增员、缴费等工作；完成第一季度员工绩效考核工作； 研究微信公众号设立的板块，并全面上线；对所有地下库房平面图进行编号，并出具库房平面图。

测绘公司 完成测量项目及报告4个；出具分户图项目2个；水源地测量进行中。

物业公司 完成纪委保障中心二期项目投标工作。

- 生态农业 育苗基地摆盘已完成；水稻售卖已完成。